BLM4581 Ağ Tabanlı Teknolojiler ve Uygulamaları

Dönem Projesi Plan Belgesi

2026–2027 Güz Yarıyılı

| Proje adı | Dijital Akademik Ajanda ve Çalışma Alanı (Web-Based Academic Workspace) |
| --- | --- |
| Grup adı (bireyselde ad soyad) | Dreamfire |
| Grup türü | ☐ Bireysel ☐ 2 kişilik ☒ 3 kişilik |
| GitHub depo bağlantısı | https://github.com/muhammetsah1n/AgTabanliTeknolojilerveUygulamalari |
| Google Drive klasör bağlantısı | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dYVqxIldCkgrc9gEHp9xmU9n3Eg63INd |

## Grup üyeleri

Belgeyi grup üyelerinden biri teslim edebilir; teslimden önce tüm üyeler bu tabloyu imzalamalıdır.

| Ad Soyad | Öğrenci No | GitHub kullanıcı adı | İmza |
| --- | --- | --- | --- |
| Yağmur Kalyoncu | 23291413 | Yagmurkalyoncu |  |
| Muhammet Şahin | 23291284 | muhammetsah1n |  |
| Şahnur Çöğür | 23291625 | sahnurcgr |  |

# 1. Projenin Kısa Özeti

Dijital Akademik Ajanda ve Çalışma Alanı; günlük planlarını, görevlerini, etkinliklerini, notlarını ve alışkanlıklarını tek bir yerden yönetmek isteyen herkes için tasarlanmış ağ tabanlı bir web uygulamasıdır. Proje, kâğıt üzerinde kullanılan Matt Notebook tarzı ajandaların sade ve düzenli görünümünü, Notion benzeri modüler sayfa/blok yapısıyla bir araya getirir. Veriler sunucuda saklandığı için kullanıcı aynı içeriğe bilgisayar, tablet veya telefondan erişebilir.

Hedef kullanıcılar: Belirli bir meslek veya yaş grubuyla sınırlı değildir. Toplantı ve iş görevlerini takip eden çalışanlar, ders programı, ödev ve sınavlarını düzenleyen öğrenciler, birden fazla projeyi yöneten serbest çalışanlar ve kâğıt ajandasını dijitale taşımak isteyen herkes hedeflenmektedir.

Temel işlevler:

•	Dashboard: Pazartesi–Pazar haftalık planlayıcı, aylık takvim (resmi tatiller dâhil), günlük yapılacaklar listesi ve yaklaşan etkinlikler.

•	Görev ve etkinlik takibi: Kullanıcının oluşturduğu kategorilerle; Kanban panosu (Yapılacak / Devam Ediyor / Bitti, sürükle-bırak) ve filtrelenebilir tablo görünümü, öncelik, ilerleme ve hatırlatıcılar.

•	Not sayfaları: Kapak görseli ve ikonlu, iç içe sayfa hiyerarşisi; metin, başlık, liste, yapılacak, alıntı ve görsel bloklarından oluşan içerik.

•	Alışkanlık takibi: Günlük işaretleme ızgarası, seri (streak) sayacı ve Chart.js ile haftalık/yıllık performans grafikleri.

•	Anlık senkronizasyon ve yönetim: SignalR ile aynı hesabın açık olduğu cihazlarda değişikliklerin anında yansıması; Admin rolü için kullanıcı ve iletişim mesajı yönetim paneli.

# 2. Kullanılacak Teknolojiler

| Başlık | Seçim / Açıklama |
| --- | --- |
| Proje türü | ☐ Razor Pages ☒ MVC ASP.NET Core MVC (.NET 10 LTS); Controller + Razor View + ViewModel yapısı |
| Veritabanı | ☒ PostgreSQL ☐ MS SQL Server Entity Framework Core (Npgsql sağlayıcısı), Code-First yaklaşımı ve migration'lar |
| Kendi yazılan API (varlık adı) | Gorev (Görev) – GorevlerController [ApiController] GET /api/gorevler · GET /api/gorevler/{id} · POST · PUT /api/gorevler/{id} · DELETE /api/gorevler/{id} · PATCH /api/gorevler/{id}/durum Kanban panosu bu API'yi fetch ile kullanır; Swagger ile belgelenir. |
| Kullanılan harici API (varsa) | Nager.Date Public Holidays API (date.nager.at) – Türkiye resmi tatilleri dashboard takvimine ve haftalık planlayıcıya otomatik eklenir. |
| Roller | Ziyaretçi: tanıtım sayfası, kayıt, giriş, SSS ve iletişim formu Kullanıcı: kendi görev, etkinlik, kategori, not ve alışkanlık kayıtları üzerinde tam CRUD Admin: kullanıcı yönetimi (listeleme, pasifleştirme, rol atama), iletişim mesajları, SSS içerikleri ve genel istatistikler |
| Diğer (tasarım şablonu, kütüphaneler vb.) | Tasarım: Figma; Bootstrap 5 + özel CSS (pastel/krem Matt Notebook teması, açık/koyu mod) Kütüphaneler: ASP.NET Core Identity, SignalR, Chart.js, SortableJS (sürükle-bırak), Swashbuckle (Swagger) Test ve dağıtım: xUnit, Postman; Git/GitHub; Docker ile Render / Railway |

# 3. Veritabanı Tabloları (Taslak)

| Tablo adı | İçeriği | İlişkili olduğu tablo(lar) |
| --- | --- | --- |
| AspNetUsers (Kullanıcılar) | Identity kullanıcı tablosu: Id, AdSoyad, Email, PasswordHash, ProfilFoto, TemaTercihi, KayitTarihi, AktifMi | AspNetUserRoles, Kategoriler, Gorevler, Etkinlikler, Sayfalar, Aliskanliklar |
| AspNetRoles / AspNetUserRoles | Roller (Admin, Kullanıcı) ve kullanıcı–rol eşleşmeleri | AspNetUsers |
| Kategoriler | Id, KullaniciId, Ad (İş, Okul, Kişisel…), Renk | AspNetUsers, Gorevler, Etkinlikler |
| Gorevler | Id, KullaniciId, KategoriId, Baslik, Aciklama, Durum (Yapılacak/Devam/Bitti), Oncelik, SonTarih, Ilerleme, Sira, OlusturmaTarihi | AspNetUsers, Kategoriler, AltGorevler |
| AltGorevler | Id, GorevId, Baslik, TamamlandiMi (ilerleme yüzdesi buradan hesaplanır) | Gorevler |
| Etkinlikler | Id, KullaniciId, KategoriId, Baslik, Tur (Etkinlik/Randevu/Toplantı), Baslangic, Bitis, Tekrar (Yok/Hafta/Ay), HatirlaticiDk | AspNetUsers, Kategoriler |
| Sayfalar | Id, KullaniciId, UstSayfaId, Baslik, Ikon, KapakGorseliYolu, Sira | AspNetUsers, Sayfalar (öz-ilişki), Bloklar |
| Bloklar | Id, SayfaId, Tur (Metin/Başlık/Liste/Yapılacak/Alıntı/Görsel/Ayırıcı), Icerik, Sira | Sayfalar |
| Aliskanliklar | Id, KullaniciId, Ad, Hedef, Renk, BaslangicTarihi | AspNetUsers, AliskanlikKayitlari |
| AliskanlikKayitlari | Id, AliskanlikId, Tarih, Tamamlandi (seri ve grafikler buradan hesaplanır) | Aliskanliklar |
| IletisimMesajlari | Id, AdSoyad, Email, Konu (Öneri/Hata/Diğer), Mesaj, Tarih, OkunduMu | Bağımsız (Admin panelinden yönetilir) |

# 4. Liderlik Dağılımı

| Lider (Ad Soyad) | Lider olduğu haftalar |
| --- | --- |
| Yağmur Kalyoncu | 1, 2, 3. haftalar – Tasarım, proje altyapısı ve arayüz |
| Muhammet Şahin | 4, 5, 6. haftalar – İş mantığı, Web API ve veri işlemleri |
| Şahnur Çöğür | 7, 8, 9. haftalar – Entegrasyon, gerçek zamanlı senkronizasyon, test ve yayın |

# 5. 9 Haftalık Plan

| Hafta | Lider | Yapılacak işler | Sorumlu üye(ler) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yağmur Kalyoncu | Gereksinimlerin netleştirilmesi; Figma wireframe ve mockup'lar; GitHub deposu, Drive klasörü; ASP.NET Core MVC proje iskeleti, _Layout, Bootstrap teması, header/footer | Yağmur: Figma, layout Muhammet: proje iskeleti Şahnur: depo ve dal düzeni |
| 2 | Yağmur Kalyoncu | Entity sınıfları ve DbContext; PostgreSQL bağlantısı ve ilk migration; ASP.NET Core Identity ile kayıt/giriş/çıkış; Admin ve Kullanıcı rollerinin seed edilmesi | Muhammet: modeller, migration Yağmur: giriş/kayıt sayfaları Şahnur: rol ve yetkilendirme |
| 3 | Yağmur Kalyoncu | Dashboard sayfası: haftalık planlayıcı, aylık takvim widget'ı, günlük yapılacaklar ve yaklaşan etkinlikler (ViewModel + Razor View); responsive düzen ve açık/koyu tema | Yağmur: Dashboard arayüzü Muhammet: Dashboard verisi Şahnur: tema, responsive test |
| 4 | Muhammet Şahin | Kategori, Görev ve Etkinlik CRUD sayfaları (MVC controller + view); model doğrulama; tablo görünümü, durum/kategori filtreleri, sıralama | Muhammet: controller ve servisler Yağmur: form ve tablo arayüzleri Şahnur: doğrulama testleri |
| 5 | Muhammet Şahin | Gorev Web API'si (/api/gorevler) ve Swagger; Kanban panosu: SortableJS ile sürükle-bırak, durum güncellemesinin API'ye fetch ile gönderilmesi; alt görevler ve ilerleme çubukları | Muhammet: Web API Yağmur: Kanban arayüzü Şahnur: Postman API testleri |
| 6 | Muhammet Şahin | Not sayfaları: sayfa hiyerarşisi (kenar çubuğu), sayfa oluşturma/düzenleme, bloklar ve sıralama, kapak görseli yükleme (wwwroot/uploads) | Muhammet: sayfa/blok servisleri Yağmur: not editörü arayüzü Şahnur: dosya yükleme güvenliği |
| 7 | Şahnur Çöğür | Alışkanlık takibi: ızgara, seri sayacı, Chart.js grafikleri ve ısı haritası; Nager.Date harici API'sinin takvime entegrasyonu (HttpClient + önbellek) | Şahnur: harici API, grafikler Yağmur: alışkanlık arayüzü Muhammet: seri hesaplama |
| 8 | Şahnur Çöğür | SignalR hub ile cihazlar arası anlık güncelleme; hatırlatıcı bildirimleri; Admin paneli (kullanıcılar, iletişim mesajları, SSS); iletişim formu ve footer | Şahnur: SignalR Muhammet: Admin paneli Yağmur: iletişim/footer arayüzü |
| 9 | Şahnur Çöğür | xUnit birim testleri ve Postman koleksiyonu; hata düzeltmeleri; Docker ile Render/Railway üzerinde yayına alma; README, kullanım kılavuzu ve sunum hazırlığı | Şahnur: deployment Muhammet: testler Yağmur: dokümantasyon, sunum |